# Work Note - Ghi nhận sự cố không có Phòng thực hiện

# Mục tiêu

•	Ghi nhận diễn biến sự cố Không có Phòng thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ.

•	Lưu lại mốc thời gian phối hợp giữa Triển khai, FE và BE để phục vụ truy vết.

# Bối cảnh

•	Tối 14/05/2026, hệ thống được cập nhật từ HIS_SAKURA26_5.2.0 lên HIS_SAKURA26_5.4.0.

•	Sáng 15/05/2026, toàn bộ quầy Tiếp đón phát sinh lỗi Không có Phòng thực hiện khi tiếp đón và chỉ định các Dịch vụ khám.

•	API kiểm tra vẫn có dữ liệu, nhưng droplist chọn phòng trên giao diện không có giá trị để chọn.

•	FE đã thực hiện revert để khôi phục vận hành. Đến thời điểm lập note, hệ thống đã tiếp đón bình thường trở lại nhưng chưa chốt nguyên nhân gốc.

# Phạm vi

•	Bao gồm:

◦	Ghi nhận diễn biến sự cố từ lúc cập nhật phiên bản tối 14/05/2026 đến khi khôi phục vận hành sáng 15/05/2026.

◦	Ghi nhận hướng xử lý tạm thời và phối hợp giữa các bên liên quan.

•	Không bao gồm:

◦	Kết luận nguyên nhân gốc cuối cùng.

◦	Biên bản RCA hoặc kế hoạch phòng ngừa tái diễn.

# Trạng thái

•	Trạng thái hiện tại: Từ khoảng 06h45 ngày 15/05/2026, Tiếp đón đã vận hành bình thường trở lại. Chưa chốt nguyên nhân gốc.

•	Người liên quan:

◦	Minh Cơ

◦	Hà Nguyễn

◦	Kiều Trinh

◦	Phú Bình

◦	Tôn

◦	Hữu Ánh DEV BE

◦	Mai Ngọc Nam FE

◦	Anh Tiến Ngọc - Phụ trách Tiếp đón của Bệnh viện

•	Mốc thời gian:

◦	14/05/2026 20h00: Cập nhật phiên bản.

◦	15/05/2026 05h59: Ghi nhận lỗi đầu tiên trên nhóm.

◦	15/05/2026 06h13 - 06h31: Khoanh vùng nguyên nhân và đối chiếu ticket, API.

◦	15/05/2026 06h42: FE revert để khôi phục vận hành.

◦	15/05/2026 06h45: Tiếp đón hoạt động bình thường trở lại.

◦	15/05/2026 06h59: FE báo hoàn thành revert ticket lỗi và build lại.

# Khoanh vùng ảnh hưởng

•	Ảnh hưởng tới NSD:

•	Ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành đầu ngày:

Khoanh vùng ảnh hưởng • Toàn bộ quầy Tiếp đón không thể tiếp đón Người bệnh. • Tất cả các Dịch vụ khám đều lỗi do không chọn được Phòng thực hiện. • Người sử dụng không thể thao tác tiếp đón và chỉ định theo quy trình bình thường. • Sự cố chặn toàn bộ khâu đầu vào của quy trình khám. • Trong khung giờ đầu ngày, nguy cơ ùn tắc khu Tiếp đón và chậm toàn bộ luồng khám tăng cao. • Thời gian ảnh hưởng thực tế khoảng 45 phút, từ 05h59 đến khoảng 06h45 ngày 15/05/2026.

# Nội dung chính

•	14/05/2026 20h00:

◦	Thực hiện cập nhật phiên bản từ HIS_SAKURA26_5.2.0 lên HIS_SAKURA26_5.4.0.

•	15/05/2026 05h59:

◦	Minh Cơ tại Tiếp đón báo trên nhóm lỗi Không có phòng thực hiện.

◦	Tin nhắn bị lẫn trong các tin check-in nên Hà Nguyễn và Kiều Trinh không để ý ngay.

•	15/05/2026 06h11:

◦	Kiều Trinh confirm lại hệ thống vẫn đang lỗi và bắt đầu kiểm tra.

•	15/05/2026 06h13:

◦	Phú Bình gọi cho Hà Nguyễn thông báo toàn bộ các quầy Tiếp đón, chỉ định tất cả các Dịch vụ khám đều lỗi Không có Phòng thực hiện.

◦	Hà Nguyễn confirm với Tôn thì Danh mục không có thay đổi.

•	15/05/2026 06h14:

◦	Hà Nguyễn gọi báo Hữu Ánh DEV BE vì nghiệp vụ cân bằng tải do BE xử lý, FE truyền Phòng trống lên.

◦	Song song, Hữu Ánh check; Hà Nguyễn và Kiều Trinh xem thiết lập bỏ cân bằng tải.

◦	Kiều Trinh gọi xin ý kiến anh Tiến Ngọc, phụ trách Tiếp đón của Bệnh viện, nhưng anh Tiến Ngọc không đồng ý giải pháp cân bằng tải vì NSD không nắm được cách phân phòng và yêu cầu xử lý gấp.

•	Sau 06h14 ngày 15/05/2026:

◦	Hà Nguyễn và Kiều Trinh nhả lại thiết lập cũ và dò lại PIC, ticket liên quan.

◦	Phát hiện ticket SAKURA-96573 có yêu cầu bắt buộc nhập Phòng thực hiện, nhưng không note rõ điều kiện thiết lập hoặc trường hợp cụ thể nào mới bắt buộc nhập Phòng thực hiện.

•	15/05/2026 06h23:

◦	Hà Nguyễn gọi cho Mai Ngọc Nam để nhờ kiểm tra FE.

•	15/05/2026 06h29:

◦	Hữu Ánh cung cấp thêm thông tin API sau vẫn có dữ liệu:

TEXT https://api-bvtudu.tudu.com.vn/api/his/v1/dm-dv-ky-thuat/tong-hop?page=0&size=50&active=true&timKiem=KB0078&gioiTinh=2&ngaySinh=1979-04-16&dsKhuVucId=4&loaiDichVu=10&khoaChiDinhId=27&loaiDoiTuongId=4&doiTuongKcb=1&khoaChiDinh=false&dsCoSoKcbId=1

◦	Kết quả kiểm tra cho thấy API vẫn có dữ liệu nhưng droplist chọn phòng trên giao diện không có giá trị để chọn.

•	15/05/2026 06h31:

◦	Hà Nguyễn gọi lại Mai Ngọc Nam cập nhật tình hình.

◦	Nam báo chờ 5 phút để phản hồi lại.

◦	Hà Nguyễn trao đổi rõ: nếu chưa tìm được nguyên nhân thì cần revert bản build để có thể tiếp đón được.

•	15/05/2026 06h39:

◦	Kiều Trinh chưa thấy báo tìm được nguyên nhân nên đã báo cả BE và FE revert code bản build.

•	15/05/2026 06h42:

◦	Mai Ngọc Nam FE báo revert FE trước để Tiếp đón thử lại trước, sau đó Nam sẽ revert ticket lỗi và build lại, BE không cần revert nữa.

◦	Team đã báo lại phía BE dừng phương án revert.

◦	Trinh và Hà đã báo Tiếp đón thực hiện lại tiếp đón Người bệnh và xác nhận đã hoạt động được.

•	Từ 15/05/2026 06h45:

◦	Tiếp đón vận hành bình thường trở lại.

•	15/05/2026 06h59:

◦	Mai Ngọc Nam báo đã hoàn thành revert ticket lỗi và build lại.

# Việc cần làm

☐	FE chốt chính xác commit hoặc ticket đã revert để khôi phục vận hành.

☐	DEV và Chuyên viên cùng đối chiếu ticket SAKURA-96573, phạm vi ảnh hưởng thực tế và điều kiện áp dụng rule Phòng thực hiện cũng như toàn bộ các ticket khác trong version để tìm ra nguyên nhân gốc.

☐	Chốt nguyên nhân gốc và biện pháp phòng ngừa tái diễn.

# Business rules hoặc lưu ý thực thi

•	Phòng thực hiện là dữ liệu bắt buộc đối với luồng Tiếp đón và chỉ định Dịch vụ khám trong bối cảnh vận hành hiện tại của Bệnh viện Từ Dũ.

•	Nếu thay đổi rule bắt buộc nhập Phòng thực hiện, phải mô tả rõ điều kiện áp dụng theo cấu hình hoặc theo từng case nghiệp vụ.

•	Chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân gốc chỉ từ hiện trạng vận hành và thông tin đối chiếu ban đầu.

•	Cần đối chiếu thêm ticket, commit FE, logic cân bằng tải và dữ liệu API trước khi chốt nguyên nhân chính thức.

# Rủi ro và điểm cần làm rõ

•	Rủi ro:

◦	Nếu chưa chốt được nguyên nhân gốc, lỗi có thể lặp lại ở bản build kế tiếp.

◦	Nếu rule bắt buộc nhập Phòng thực hiện còn áp dụng sai phạm vi, các Cơ sở y tế khác cũng có thể gặp lỗi tương tự.

◦	Nếu chưa bổ sung smoke test cho luồng Tiếp đón, nguy cơ lỗi chặn đầu vào vẫn còn cao.

•	Open question:

◦	Ticket SAKURA-96573 thực tế intended cho trường hợp nào?

◦	Điều kiện bắt buộc nhập Phòng thực hiện phụ thuộc cấu hình nào?

◦	Dữ liệu API có đủ nhưng FE không hiển thị do lọc sai, map sai hay do điều kiện ẩn danh sách?

◦	Tại sao thay đổi này không bị phát hiện trong bước kiểm tra sau build tối 14/05/2026?

# Tài liệu và note liên quan

•	2026-05-15 - BV Tu Du - Nhat ky su co khong co phong thuc hien

•	2026-05-15 - BV Tu Du - Bao cao su co nghiem trong khong co phong thuc hien

•	Ticket liên quan: SAKURA-96573

# Nhật ký cập nhật

•	2026-05-15: Tạo note ghi nhận sự cố theo mẫu 2026-05-13 - BV Tu Du - Su co luu bao loi xu ly du lieu.md.